خطة مشروع

برنامج سطح مكتب (GUI) لتحميل فيديوهات وقوائم تشغيل من يوتيوب

تاريخ الإعداد: 23 يوليو 2026

# 1. نظرة عامة

برنامج سطح مكتب بواجهة رسومية (GUI) يسمح للمستخدم بلصق رابط فيديو مفرد أو رابط قائمة تشغيل (Playlist) من يوتيوب، ثم يعرض البرنامج الجودات والصيغ المتاحة لهذا الفيديو، ويتيح للمستخدم اختيار الجودة ومكان الحفظ على جهازه قبل بدء التحميل.

# 2. الأهداف الرئيسية

- تحميل فيديو مفرد بإدخال رابطه فقط.

- تحميل قائمة تشغيل كاملة أو تحديد فيديوهات معينة منها.

- عرض كل الجودات والصيغ المتاحة (مثل 1080p، 720p، 480p، صوت فقط MP3) قبل التحميل.

- اختيار مسار الحفظ على الجهاز عبر نافذة تصفح الملفات.

- عرض تقدم التحميل (نسبة مئوية، السرعة، الوقت المتبقي) دون تجميد الواجهة.

- رسائل خطأ واضحة عند روابط غير صالحة أو مشاكل الشبكة.

# 3. التقنيات والمكتبات

- Python 3.10 أو أحدث - لغة البرمجة الأساسية.

- PyQt5 أو PySide6 - لبناء واجهة رسومية احترافية (بديل أبسط: Tkinter لو الأولوية للسرعة والبساطة).

- yt-dlp - المكتبة المسؤولة عن استخلاص معلومات الفيديو وتنفيذ التحميل، وتدعم يوتيوب وعشرات المواقع الأخرى.

- ffmpeg - أداة خارجية مطلوبة لدمج الفيديو والصوت عند اختيار جودات عالية (يوتيوب غالبًا يفصلهما في تدفقات منفصلة).

- threading أو QThread - لتشغيل التحميل في خيط منفصل ومنع تجميد الواجهة.

- PyInstaller - لتحويل البرنامج إلى ملف تنفيذي مستقل (exe) في النهاية.

# 4. بنية المشروع (الملفات)

هيكل مقترح للمجلدات والملفات:

- main.py - نقطة تشغيل البرنامج.

- gui/main_window.py - النافذة الرئيسية وكل عناصر التحكم.

- core/extractor.py - استخلاص معلومات الفيديو والصيغ المتاحة.

- core/downloader.py - تنفيذ عملية التحميل الفعلية.

- core/playlist.py - التعامل مع روابط قوائم التشغيل.

- core/settings.py - حفظ واسترجاع إعدادات المستخدم (JSON محلي).

- core/logger.py - تسجيل الأخطاء والأحداث.

- requirements.txt - قائمة المكتبات المطلوبة.

- assets/ - الأيقونات والصور المستخدمة في الواجهة.

# 5. جدول توزيع المسؤوليات بين الوحدات

| الوحدة | الملف | المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| الواجهة الرسومية | gui.py / main_window.py | عرض حقل الرابط، قائمة الجودات، شريط التقدم، اختيار مجلد الحفظ |
| محرك الاستخلاص | extractor.py | استدعاء yt-dlp لجلب معلومات الفيديو/القائمة والصيغ المتاحة دون تحميل |
| محرك التحميل | downloader.py | تنفيذ التحميل الفعلي في Thread منفصل مع تقارير تقدم |
| إدارة القوائم | playlist.py | تفكيك رابط قائمة التشغيل إلى فيديوهات فردية وعرضها كقائمة اختيار |
| الإعدادات | settings.py | حفظ آخر مسار تحميل، الجودة الافتراضية، الصيغة المفضلة |
| السجل والأخطاء | logger.py | تسجيل الأخطاء وعرض رسائل واضحة للمستخدم |

# 6. تصميم الواجهة

عناصر الشاشة الرئيسية:

- حقل نصي للصق رابط الفيديو أو قائمة التشغيل، مع زر "جلب المعلومات".

- منطقة عرض تفاصيل الفيديو: العنوان، الصورة المصغرة، المدة، وإن كان رابط قائمة تشغيل يظهر جدول بكل فيديوهاتها مع صناديق اختيار (checkboxes).

- قائمة منسدلة (Dropdown) لاختيار الجودة والصيغة، تُبنى ديناميكيًا من الصيغ المتاحة فعليًا لهذا الفيديو.

- حقل لاختيار مسار الحفظ مع زر "استعراض" يفتح نافذة اختيار مجلد النظام.

- زر "بدء التحميل" وشريط تقدم يعرض النسبة والسرعة والوقت المتبقي.

- منطقة سجل صغيرة أسفل الشاشة تعرض حالة كل عملية (نجاح/فشل/جارٍ).

# 7. سير العمل (Workflow)

- المستخدم يلصق الرابط ويضغط "جلب المعلومات".

- البرنامج يستدعي yt-dlp بوضع استخلاص المعلومات فقط (extract_info مع download=False).

- إذا كان الرابط قائمة تشغيل، يُستخرج عنوانها وعدد الفيديوهات، وتُعرض في جدول قابل للتحديد.

- يعرض البرنامج كل الجودات والصيغ المتاحة في القائمة المنسدلة.

- المستخدم يختار الجودة ومسار الحفظ ثم يضغط "بدء التحميل".

- تبدأ عملية التحميل في خيط منفصل، مع تحديث شريط التقدم عبر دالة hook خاصة بـ yt-dlp (progress_hooks).

- عند اكتمال التحميل تظهر رسالة نجاح، وفي حال قائمة تشغيل ينتقل تلقائيًا للفيديو التالي.

# 8. معالجة الأخطاء والحالات الخاصة

- رابط غير صالح أو غير مدعوم: رسالة تنبيه فورية قبل محاولة أي تحميل.

- فيديو محذوف أو خاص أو مقيد جغرافيًا: رسالة خطأ واضحة تحدد السبب إن أمكن.

- انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء التحميل: إيقاف آمن مع خيار إعادة المحاولة.

- مساحة تخزين غير كافية في مسار الحفظ: تحقق قبل البدء إن أمكن.

- عدم توفر ffmpeg على الجهاز: رسالة توضح أنه مطلوب لدمج جودات الفيديو والصوت العالية.

# 9. خطة التنفيذ والمراحل الزمنية

| المرحلة | المهام | المخرج | الوقت التقديري |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إعداد البيئة: تثبيت Python، PyQt5/PySide6، yt-dlp، ffmpeg | بيئة عمل جاهزة | نصف يوم |
| 2 | بناء الواجهة الأساسية: حقل الرابط، زر جلب المعلومات، منطقة عرض النتائج | نافذة تعمل بدون منطق تحميل | يوم إلى يومين |
| 3 | ربط yt-dlp لاستخلاص الصيغ والجودات المتاحة (extract_info بدون تحميل) | قائمة جودات ديناميكية | يوم إلى يومين |
| 4 | دعم قوائم التشغيل: تفكيك الروابط وعرض الفيديوهات مع تحديد متعدد | جدول فيديوهات قابل للاختيار | يومان |
| 5 | تنفيذ التحميل الفعلي في Thread منفصل مع شريط تقدم ونسبة مئوية | تحميل فعلي يعمل دون تجميد الواجهة | يومان إلى ثلاثة |
| 6 | اختيار مسار الحفظ عبر مربع حوار نظام التشغيل، وحفظ آخر مسار مستخدم | ميزة اختيار المجلد | نصف يوم |
| 7 | معالجة الأخطاء: روابط غير صالحة، فيديوهات محذوفة أو خاصة، انقطاع الشبكة | رسائل خطأ واضحة | يوم |
| 8 | اختبار شامل على روابط فردية وقوائم تشغيل مختلفة الأحجام | تقرير اختبار | يوم إلى يومين |
| 9 | تغليف البرنامج كملف تنفيذي عبر PyInstaller | ملف exe/تطبيق مستقل | يوم |

إجمالي تقديري: من 10 إلى 15 يوم عمل لمطور واحد للوصول لنسخة مستقرة قابلة للتوزيع.

# 10. التوزيع والتغليف

- استخدام PyInstaller لإنشاء ملف تنفيذي مستقل لا يحتاج تثبيت Python على جهاز المستخدم.

- تضمين ffmpeg مع حزمة التوزيع أو توفير رابط تحميله تلقائيًا عند أول تشغيل.

- إصدار نسخ منفصلة لكل نظام تشغيل مستهدف (ويندوز كأولوية، ثم لينكس).

# 11. اعتبارات مهمة

- تحميل محتوى محمي بحقوق الملكية دون إذن قد يخالف شروط استخدام يوتيوب والقوانين المحلية؛ يُفضّل استخدام البرنامج لمحتوى مسموح تحميله فقط (مثل الفيديوهات الشخصية أو ذات الترخيص المفتوح).

- yt-dlp تُحدَّث بانتظام لمواكبة تغييرات يوتيوب؛ يُنصح بإضافة آلية تحديث تلقائي للمكتبة داخل البرنامج.

# 12. تحسينات مستقبلية محتملة

- دعم استكمال التحميلات المتوقفة (Resume).

- دعم تحميل الترجمات (Subtitles) مع الفيديو.

- وضع داكن/فاتح للواجهة وتعدد اللغات.

- قائمة انتظار (Queue) لتحميل عدة فيديوهات بالتوازي أو بالتتابع.

- دعم مواقع فيديو إضافية تدعمها yt-dlp (مثل فيميو، تويتر) عبر نفس الواجهة.